附：

中心校区南院联通宽带网升级改造施工计划安排表

| 施工时间 | 楼号 |
| --- | --- |
| 5月19日--20日 | 8# |
| 5月21日--22日 | 9# |
| 5月23日—24日 | 10# |
| 5月25日—29日 | 41# |
| 5月25日—29日 | 43# |
| 5月30日—6月3日 | 44# |
| 5月30日—6月3日 | 45# |
| 6月4日—6日 | 15# |
| 6月4日—6日 | 16# |
| 6月7日—9日 | 17# |
| 6月7日—9日 | 18# |
| 6月10日—12日 | 19# |
| 6月10日—12日 | 11# |
| 6月13日—15日 | 22# |
| 6月13日—15日 | 23# |
| 6月16日—18日 | 24# |
| 6月16日—18日 | 25# |
| 6月19日—21日 | 26# |
| 6月19日—21日 | 27# |
| 6月22日—24日 | 28# |
| 6月22日—24日 | 29# |
| 6月25日—27日 | 30# |
| 6月25日—27日 | 31# |
| 6月28日—30日 | 32# |
| 6月28日—30日 | 33# |
| 7月1日—3日 | 34# |
| 7月1日—3日 | 35# |
| 7月4日—6日 | 36# |
| 7月4日—6日 | 37# |
| 7月7日—9日 | 38# |
| 7月7日—9日 | 39# |
| 7月10日—12日 | 40# |
| 7月10日—12日 | 42# |